LINX UX  ·  DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Estória da construção do MFA — Linx UX

Documento de produto e engenharia: por que o MFA existe, o que foi combinado e como foi construído.

Não substitui o guia do usuário nem o cookbook de APIs.

Versão em Word: [Linx-UX-Estoria-Construcao-MFA.docx](Linx-UX-Estoria-Construcao-MFA.docx).

| Público | Documento |
| --- | --- |
| Usuário / operação no Portal | [login-mfa-sso-usuario.md](login-mfa-sso-usuario.md) · [Linx-UX-MFA-SSO-Portal.docx](Linx-UX-MFA-SSO-Portal.docx) |
| Integração / desktop / APIs | [login-mfa-sso-api.md](login-mfa-sso-api.md) · [login-mfa-sso-desktop-dotnet.md](login-mfa-sso-desktop-dotnet.md) |
| Schema SQL | [APPLY_SSO_MFA.md](../Main/BM/Linx.Framework.Autorizacao.BM/Linx.Framework.Autorizacao.BM/Scripts/APPLY_SSO_MFA.md) |
| Plano técnico vigente | [mfa-totp-framework-ux.mdc](../.cursor/rules/mfa-totp-framework-ux.mdc) |
| Pacote de implantação IIS | packages/INSTALL_MFA_SSO/ |

Branch de referência desta entrega: feature/implementacao-completa-ss-mfa-5-10-2026.

Primeira entrega: Portal + Application (tableOrigin = UX). PDV / LJV_VENDEDOR ficou só schema/API.

1. Épico

Como empresa Linx UX,

quero um segundo fator TOTP próprio (Google Authenticator / Microsoft Authenticator) depois do login e da escolha de empresa,

para o Application só abrir com um ticket MFA válido, mesmo quando o primeiro fator for senha ou Microsoft (SSO).

Critérios do épico:

MFA **não** fica na tela de senha/SSO. Roda **depois** que o GPECON (IdLinxGpecon) é conhecido.

SSO Azure prova **quem é** a pessoa. **Não** substitui o código de 6 dígitos do Linx.

Cookie Forms do Portal **não** autoriza o Application sozinho.

Segredo TOTP (ACCESS_SECRET) nunca é logado em claro.

Sem tela administrativa nova: flags e revogação entram nos cadastros de usuário já existentes.

Sem aplicativo autenticador próprio: o usuário usa Google ou Microsoft Authenticator.

2. Estórias de produto

MFA-01 — Status e política por empresa

Como o Portal (depois de escolher o ambiente),

quero saber se aquele usuário+GPECON exige TOTP,

para decidir entre cadastro (QR), desafio (6 dígitos) ou skip documentado.

Aceite:

GetMfaStatus recebe tableOrigin, idGpecon e uidUsuario / idUserMfa.

Sem linha em TCS_GPECON_MFA = MFA **ligado** (opt-out).

Empresa com INDICA_MFA_HABILITADO = 0 desliga MFA para todos os usuários daquele GPECON.

Política é **por GPECON**, não por TCS_AMBIENTE. Dois ambientes da mesma empresa compartilham a mesma política e o mesmo secret por usuário+origem.

MFA-02 — Primeiro acesso: QR e confirmação

Como usuário da empresa com MFA ligado e sem cadastro,

quero escanear um QR e confirmar o primeiro código de 6 dígitos,

para gravar o autenticador naquela empresa.

Aceite:

BeginMfaEnrollment gera secret (Base32), grava criptografado (Linx.Security.Cryptography, UseSeed = false) com ATIVO = 0.

URI otpauth://totp/ com issuer = nome da empresa e label = empresa:NomeAutenticacao.

ConfirmMfaEnrollment com código válido define ATIVO = 1.

Sem o primeiro código, o cadastro não fecha e o Application não abre.

MFA-03 — Acessos seguintes: código de 6 dígitos

Como usuário já cadastrado,

quero informar o código do autenticador a cada login,

para receber um ticket curto e entrar no Application.

Aceite:

TOTP RFC 6238, 6 dígitos, passo 30 s, algoritmo SHA1, janela ±2 passos (alargada em 10/09/2026).

5 falhas seguidas → bloqueio de 15 minutos (QTD_TENTATIVAS_TOTP / DATA_BLOQUEIO_ATE), separado do lockout de senha.

Sucesso emite ticket MFA (~10 minutos). Portal anexa mfaTicket na URL do Application.

LIAController.Authentication rejeita querystring sem ticket válido (salvo skip documentado).

MFA-04 — Quando o MFA não pede código

Como canal de integração ou usuário excepcional,

quero regras explícitas de skip,

para não travar usuário de serviço, autenticação Windows ou empresa com MFA desligado.

Aceite (origem UX):

| Condição | Portal | API / Desktop / Service |
| --- | --- | --- |
| INDICA_USUARIO_SERVICO | recusa o login (ERRAUT022) | entra e **não** pede TOTP |
| AUTENTICACAO_WINDOWS | skip TOTP | skip TOTP |
| Empresa MFA off | skip TOTP | skip TOTP |
| INDICA_UTILIZA_MFA = 0 | skip TOTP | skip TOTP |
| INDICA_UTILIZA_MFA NULL ou 1 | exige TOTP | exige TOTP |
| Login Microsoft (SSO) | **não** skip | **não** skip |

Skip documentado ainda emite IssueMfaSkipTicket para o Application ter um ticket.

Suporte / impersonação: o desafio é do usuário impersonado, no GPECON selecionado.

MFA-05 — Administração no cadastro de usuário

Como administrador,

quero ligar/desligar “Utiliza MFA” e revogar o secret na ficha do usuário UX,

para o próximo acesso pedir um QR novo, sem tela extra.

Aceite:

Controles em **Cadastro e manutenção de usuários** (CadastroUsuarioLocal), **Usuário (Server)** (CadastroUsuarioAutenticacao) e **CadastroUsuario**.

**Revoga MFA** limpa ACCESS_SECRET, ATIVO = 0, tentativas e dispositivos confiáveis daquele (TABLE_ORIGIN, ID_GPCON, ID_USER_MFA).

Revogar **não** desliga a política da empresa. Não altera senha nem vínculo SSO.

Botão habilitado só com MFA cadastrado (CanRevoke) e flag Utiliza MFA ligada.

Chamada da UI: RevokeMfaSecret com tableOrigin = UX.

Não há Revoga MFA / Revoga SSO na tela de vendedor (LojaVendedor / LJV_VENDEDOR).

MFA-06 — Application só entra com ticket

Como Application,

quero validar mfaTicket antes de AuthenticateUser,

para um bookmark ou cookie de Portal não furar o segundo fator.

Aceite:

Envelope interno do ticket: MFA||origin||idGpecon||idUserMfa||expUnix||reason (não logar plaintext).

TTL 10 minutos.

ValidateMfaTicket no Service; Application chama via LIA/Authentication.

MFA-07 — Origens futuras (schema pronto, UI não ligada)

Como produto,

quero a chave MFA (TABLE_ORIGIN, ID_GPCON, ID_USER_MFA),

para PDV e Cliente Connect não misturarem secret com o usuário UX.

Aceite nesta entrega:

| `tableOrigin` | Quem é `idUserMfa` | UI nesta entrega |
| --- | --- | --- |
| UX | TCS_USUARIO_AUTENTICACAO.ID_USUARIO | Portal + cadastros de usuário |
| PDV (alias LJV_VENDEDOR) | LJV_VENDEDOR.ID_VENDEDOR | **não ligar** |
| CLIENTE_CONNECT | id do caller | **não ligar** |

3. Decisões de construção

1. Service é a fonte da verdade. Portal e Application só orquestram HTTP. Desktop .NET fala direto com :1710.

2. SQL manual, no mesmo padrão de TCS_LOG_ACESSO_AUTH. Sem gerar entidade BMD / Cadastro para MFA.

3. Opt-out por empresa: ausência de linha em TCS_GPECON_MFA = MFA on.

4. Um secret por usuário + empresa + origem. Usuário multi-GPECON cadastra QR em cada empresa.

5. Dispositivo confiável ficou no banco e nas APIs (LinkMfaDevice / CheckMfaDevice); checkbox da UI escondido; default 0 dias.

6. UTF-8 com BOM nos .cs / .cshtml novos: no IIS da AWS o csc/Razor default é Windows-1252 (código virava cÃ³digo).

7. Pacote overlay INSTALL_MFA_SSO (30/09/2026) para instalar em IIS existente sem republicar o produto inteiro. Não traz Web.config (SSO secret fica no config local).

8. Ensure SQL no primeiro call do Service, se o login SQL tiver ALTER. Em produção o script APPLY_SSO_MFA.sql deve rodar antes, no catálogo Portal (QA-UX-Portal-3-12 no host SI-PDR).

4. Linha do tempo da construção

Datas dos commits na linha de MFA (2026).

| Quando | O que entrou |
| --- | --- |
| 24/08 | Plano TOTP virar regra de Framework UX (mfa-totp-framework-ux.mdc). |
| 25/08 | APIs no Service (Autorizacao.Mfa.Operations.cs, schema LX_TCS). Challenge depois da escolha de empresa. Gate mfaTicket no Application. Flags **Utiliza SSO/MFA** e **Revoga MFA** nos cadastros. |
| 26–28/08 | Publicação SI-PDR/AWS IIS. Correções: loop ao clicar ambiente, ticket expirado pede TOTP de novo, acentos (UTF-8 BOM), TOTP obrigatório após o QR e em todo login. |
| 02–07/09 | Texto do desafio (6 dígitos) e fonte Dosis do Portal. |
| 09/09 | Guias de API, cookbook desktop .NET, POC LinxUxAuthDesktopPoc, pasta IIS C:\Sample-SSO-MFA. |
| 10/09 | Secret impresso no enroll (debug), janela TOTP alargada, QR visível durante lockout, reload de /Mfa/Verify. |
| 15/09 | Login identifier-first: usuário → CONTINUAR → senha e/ou Microsoft. MFA continua **depois** do ambiente. |
| 17/09 | Scripts APPLY_SSO_MFA.sql (schema idempotente). |
| 22/09 | Usuário de serviço **bloqueado no Portal**; permitido em API. |
| 24–25/09 | Vínculo Azure (TCS_USUARIO_SSO_VINCULO) e **Revoga SSO** ao lado de **Revoga MFA**. Kits de cópia IIS. PDF/DOCX de operação. |
| 30/09 | Pacote INSTALL_MFA_SSO (Drive = último assembly publicado na AWS). |
| 05/10 | Snapshot da máquina AWS Windows + realinhamento do lookup de Ambientes (efeito colateral do pack no Events.cs; MFA/SSO do pack mantidos). |

SSO foi construído em paralelo como primeiro fator. Esta estória cobre o MFA; o processo Microsoft está em [login-sso-usuario.md](login-sso-usuario.md).

5. Peças construídas

Browser
  └─ Portal :8172
        Account (senha / Microsoft)     1º fator
        Home (ambientes / GPECON)
        MfaController  /Mfa/Challenge   2º fator (QR + 6 dígitos)
        PortalMfaClient → Service
  └─ Application :8174
        LIA/Authentication              exige mfaTicket
              │
              ▼
Service :1710  LinxFrameworkAutorizacao
        GetMfaStatus
        BeginMfaEnrollment / ConfirmMfaEnrollment
        ValidateMfaCode
        RevokeMfaSecret
        GetMfaCompanyPolicy / SetMfaCompanyPolicy
        SetUserMfaFlags
        LinkMfaDevice / CheckMfaDevice   (sem UI)
        ValidateMfaTicket / IssueMfaSkipTicket
              │
              ▼
SQL catálogo Portal (LX_TCS)
        TCS_GPECON_MFA
        TCS_USUARIO_MFA
        TCS_USUARIO_MFA_DISPOSITIVO
        TCS_USUARIO_AUTENTICACAO.INDICA_UTILIZA_MFA
        TCS_LOG_ACESSO_AUTH              (eventos E / M / R, sem lockout de senha)

Arquivos-núcleo:

| Camada | Arquivo |
| --- | --- |
| Service | Main/Business/Linx.Framework.BV/Linx.Framework.BV/Autorizacao.Mfa.Operations.cs |
| Web API | Main/Business/Linx.Framework.BV/Linx.Framework.BV.WebAPI.DS/Controllers/LinxFrameworkAutorizacao.cs |
| Portal | Main/Application/Linx.Portal/Linx.Portal/Controllers/MfaController.cs |
| Portal | Main/Application/Linx.Portal/Linx.Portal/Utils/PortalMfaClient.cs |
| Application | Main/Application/Linx.Internet.Application/.../Controllers/LIAController.cs |
| Admin UI | CadastroUsuario.html / CadastroUsuarioLocal.html / CadastroUsuarioAutenticacao.html |
| SQL | Main/BM/Linx.Framework.Autorizacao.BM/.../Scripts/APPLY_SSO_MFA.sql |

6. Fluxo construído (Portal)

Diagrama do fluxo: ver o markdown (bloco mermaid) ou a figura do guia de APIs.

7. Fora de escopo desta construção

Ligar MFA na UI do PDV (loginPOS, LojaVendedor, LJV_VENDEDOR). Schema e alias de API existem; **não há tela Revoga MFA/SSO para vendedor**.

Tela de política MFA da empresa (só API GetMfaCompanyPolicy / SetMfaCompanyPolicy).

Checkbox “lembrar dispositivo” no desafio.

Dispensar TOTP Linx porque o Azure já pediu MFA.

Gerar Cadastro/BMD para as tabelas MFA.

App autenticador próprio.

8. Como implantar o que foi construído

1. Rodar APPLY_SSO_MFA.sql no catálogo Portal (não no catálogo Application).

2. Copiar overlay packages/INSTALL_MFA_SSO/ (Portal, Service, Application). Não copiar Web.config.

3. Reciclar pools IIS SI-PDR-Portal, SI-PDR-Service, SI-PDR-Application.

4. Conferir flags no cadastro: Utiliza MFA, Revoga MFA.

5. Fluxo de fumaça: login → ambiente → QR ou 6 dígitos → Application abre; URL sem mfaTicket não entra.

Detalhe operacional: o pack de 30/09 não traz o patch Cecil do lookup de Ambientes. A correção de 28/09 (usuário editado + IdLinx) voltou ao fonte da branch em 05/10; o Linx.Framework.BV.dll do Service publicado ainda precisa de rebuild ou patch Cecil para esse lookup, independente do MFA.

9. Critérios de pronto do épico

☑ Schema LX_TCS MFA no catálogo Portal.

☑ APIs no Service com origem UX / PDV / CLIENTE_CONNECT.

☑ Portal: challenge depois do ambiente; QR no primeiro acesso; 6 dígitos nos seguintes.

☑ Application: gate mfaTicket.

☑ Admin: Utiliza MFA + Revoga MFA nos cadastros UX.

☑ Skip rules documentadas; usuário de serviço recusado no Portal.

☑ SSO não dispensa TOTP.

☑ Pacote INSTALL_MFA_SSO e scripts SQL idempotentes.

☑ Guias usuário, API e desktop.

☐ UI MFA/revogação para LJV_VENDEDOR (explicitamente fora desta entrega).

☐ UI de política por empresa e lembrar-dispositivo.